## Slide 1
Ver.1.0
차세대 지방재정관리 개발자 교육 계획서

## Slide 2
개 정 이 력
버전 | 변경 내용 | 변경일자 | 작성자 | 승인자
1.0 | 최초 작성 | 2021-08-05 | 사성진 | 

## Slide 3
개발자 교육 계획서
목 차
개발자 교육 계획서 개요
  1.1 목적
  1.2 범위
개발 교육 일정
개발자 교육 Time Table
개발자 교육 자료 명세

## Slide 4
        1. 개발자 교육 계획서 개요 1.1 목적
        1.2 범위
        개발자 교육에 대한 일정과 상세 교육 내용을 공유
        차세대 지방재정관리 프로젝트의 본 공정에 투입된 개발자들에게 개발에 차질이 없도록 교육을 수행
        교육 대상자들의 누락없이 전체 개발자를 대상으로 교육을 진행
        차세대 지방재정 관리시스템에 투입되는 개발자들을 대상으로 교육 일정과 상세 교육 내용

## Slide 5
팀명 |  | 역할 | 21년 |  |  |  |  | 22년 |  |  |  | 총원
 |  |  | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 
응용 1팀 | 지방 예산팀 | 설계자 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5
 |  | 개발자 | 2 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 9
 | 지방 회계팀 | 설계자 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11
 |  | 개발자 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5
 | 자금/ 자산팀 | 설계자 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7
 |  | 개발자 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
 | 결산팀 | 설계자 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5
 |  | 개발자 | 1 | 4 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 12
 | 통계팀 | 설계자 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5
 |  | 개발자 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 6
응용 2팀 | 지방 보조금팀 | 설계자 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10
 |  | 개발자 | 4 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 10
 | 대민팀 | 설계자 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
 |  | 개발자 |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 1 | 7
응용 3팀 | 공통팀 | 설계자 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 개발자 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
합계 |  | 설계자 | 46 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 45
 |  | 개발자 | 13 | 4 | 21 | 5 | 4 | 6 | 2 |  | 1 | 52
8월말 교육 일정
  1차(8/26, 목) : 총 20명 = 개발자(13) = 설계자 : 공통(4), 지방예산(3)
  2차(8/27, 금) : 총 21명 = 설계자 : 지방회계(11), 지방보조금(10명)
  (UI 교육 시간 변경)
9월초 교육 일정
  3차(9/9, 목) : 총 23명 = 개발자(4) = 설계자 : 자금/자산(7), 결산(5), 통계(5), 대민(2)
  4차(9/15, 수) : 약 20명 = 차세대 추진단 대상 교육
10월초 교육 일정
  5차(10/13, 수) : 총 23명 = 개발자(21) = 설계자 : 지방예산(2)
11월 이후 교육 일정
  월 1회 필요 시 소규모 교육 진행
개발 교육 일정
※ 교육 일정은 개발자 투입 일정 및 규모에 따라 조정될 수 있음
        2. 개발 교육 일정
        지방재정 개발자 및 설계자의 투입 일정 및 규모 등을 고려해 8월말부터 10월초까지 총 5차에 걸쳐 순차적으로 수행
(’21년 08월 02일자 개발자 투입 계획 기준)

## Slide 6
        3. 개발자 교육 A Time Table
교육 과정 | 시간 | 교육 내용 | 교육시간 | 강사
개발자 교육 진행 순서/ 개발환경 구성 가이드 | 09:30 ~ 09:50 | 프로젝트 초기 투입시, 개발을 위한 환경 구성 가이드 | 20 분 | 사성진 책임
물리모델 신청/ 변경 절차 가이드 | 09:50 ~ 10:20 | 표준 모델 및 신청/변경 프로세스에 따라 메타관리시스템을 통한 개발대상 테이블 생성 신청 방법 가이드 | 30 분 | 김민규 책임
휴 식 | 10:20 ~ 10:30 | - | 10 분 | 
SQL 가이드 | 10:30 ~ 11:30 | SQL 작성 표준, 성능을 고려한 SQL 작성 가이드, SQL 작성 주의사항, DB 표준, 개발환경 구성 및 접속툴 사용방법 | 60 분 | 두은숙 책임
보안 개발 가이드 | 11:30 ~ 12:00 | 시큐어코딩 & 개발 보안 가이드 | 30 분 | 신용의 책임
점 심 | 12:00 ~ 13:00 | - | 60 분 | 
표준 프레임워크 | 13:00 ~ 13:50 | 개발 표준, 공통 모듈 및 샘플 가이드 | 50 분 | 안창엽 부장
휴 식 | 13:50 ~ 14:00 | - | 10 분 | 
MDD 상세 설계 (개발) | 14:00 ~ 16:00 | 상세 설계(개발) 가이드, 논리표현식 가이드, 상세설계 따라하기 가이드 | 120 분 | 박은숙 책임 / 이정윤 총괄
휴 식 | 16:00 ~ 16:10 | - | 10 분 | 
UI 도구 | 16:10 ~ 17:40 | eXBuilder 사용 및 개발 가이드 | 90 분 | 업체 지원
        총 7개의 교육 과정을 진행하며, 상황에 따라 교육 시간과 순서는 조정될 수 있음

## Slide 7
        3. 개발자 교육 B Time Table
교육 과정 | 시간 | 교육 내용 | 교육시간 | 강사
개발자 교육 진행 순서/ 개발환경 구성 가이드 | 09:30 ~ 09:50 | 프로젝트 초기 투입시, 개발을 위한 환경 구성 가이드 | 20 분 | 박정상 책임
보안 개발 가이드 | 09:50 ~ 10:20 | 시큐어코딩 & 개발 보안 가이드 | 30 분 | 신용의 책임
휴 식 | 10:20 ~ 10:30 | - | 10 분 | 
UI 도구 | 10:30 ~ 12:00 | eXBuilder 사용 및 개발 가이드 | 90 분 | 업체 지원
점 심 | 12:00 ~ 13:00 | - | 60 분 | 
물리모델 신청/ 변경 절차 가이드 | 13:00 ~ 13:30 | 표준 모델 및 신청/변경 프로세스에 따라 메타관리시스템을 통한 개발대상 테이블 생성 신청 방법 가이드 | 30 분 | 김민규 책임
SQL 가이드 | 13:30 ~ 14:30 | SQL 작성 표준, 성능을 고려한 SQL 작성 가이드, SQL 작성 주의사항, DB 표준, 개발환경 구성 및 접속툴 사용방법 | 60 분 | 두은숙 책임
휴 식 | 14:30 ~ 14:40 | - | 10 분 | 
표준 프레임워크 | 14:40 ~ 15:30 | 개발 표준, 공통 모듈 및 샘플 가이드 | 50 분 | 안창엽 부장
휴 식 | 15:30 ~ 15:40 | - | 10 분 | 
MDD 상세 설계 (개발) | 15:40 ~ 17:40 | 상세 설계(개발) 가이드, 논리표현식 가이드, 상세설계 따라하기 가이드 | 120 분 | 박은숙 책임 / 이정윤 총괄
        총 7개의 교육 과정을 진행하며, 상황에 따라 교육 시간과 순서는 조정될 수 있음

## Slide 8
        4. 개발자 교육 자료 명세
교육 과정 | 교육 자료
개발자 교육 진행 순서/ 개발환경 구성 가이드 | LFM-SW-DE-06-개발자교육계획서.pptx LFM-SWA-DE-01-개발환경구성가이드.pptx
물리모델 신청/ 변경 절차 가이드 | LFM-DA-AN(데이터모델변경관리가이드).pptx
SQL 가이드 | LFM-DA-DE-W07(SQL가이드).pptx
보안 개발 가이드 | LFM-SER-AN-04_개발보안 및 시큐어코딩 가이드 교육자료.pptx
표준 프레임워크 | Framework_배치 표준 개발 가이드.pptx Framework_공통 표준 개발 가이드.pptx
MDD 상세 설계 (개발) | LFM-SWA-DE-01(상세설계모델링가이드).pptx LFM-SW-DE-01(별첨.상세설계 따라하기 가이드).pptx LFM-SW-DE-01(별첨.논리표현식가이드).pptx
UI 도구 | eXBuilder6 기본 교육자료.pdf
        본 교육은 각 과정에 맞는 교육문서가 작성되어 교육이 진행 되며, 교육자료는 “LFM_01\200 프로젝트표준\220 가이드&체크리스트” 폴더 참조